ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      							                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/06.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  305/2019

Θέμα 8ο  Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε Τενέας»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26793/2-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 §  3  του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α΄) το Συμβούλιο κατά την Τρίτη συνεδρίασή του θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει επί των θεμάτων με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη, δηλαδή:

| ΠΑΡΟΝΤΑ | ΑΠΟΝΤΑ |
| --- | --- |
| - Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος - Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, - Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος - Μελέτης Χρήστος –Αντιδήμαρχος - Φαρμάκης Γεώργιος - Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να - Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος - Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος - Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος - Μουρούτσος Γεώργιο, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ - Βλάσσης Δημήτριος - Καρασάββας Ιωάννης - Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης | 1. Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαρχος 2. Δράκος Παναγιώτης 3. Κεφάλας Σταύρος 4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 5 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 6. Χασικίδης Χρήστος, 7. Παππάς Αντώνιος 8 Σταυρέλης Νικόλαος 9.Λαμπρινός Παναγιώτης, 10. Πανταζής Βασίλειος 11. Νανόπουλος Βασίλειος 12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 13. Οικονόμου Γεώργιος 14. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 16. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 17. Σούκουλης Ανδρέας, 18. Κορδώσης Χρήστος 19. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία 20. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη κ. Στέφης Αναστάσιος και απουσίαζαν οι :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| - Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη | - Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου - Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου - Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων - Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου - Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου - Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου - Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου - Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου - Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου - Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας - Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου - Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού - Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου - Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων - Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά - Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας - Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού - Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου - Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου - Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου - Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή  Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  «…Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης….» και ζήτησε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε Τενέας» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης διότι υπάρχει σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του  έργου και κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

- την αριθμ. 21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

- την αριθμ. 15/197/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

- την αριθμ. 23/304/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 18-07-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,

- την αριθ. 28/358/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 5444/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 23.387,09 € (πλέον του ΦΠΑ 24%),

- την υπ' αριθ. πρωτ. 23205/13-07-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες,

- την αριθ. 370/2018 ΑΔΣ περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας  του ανωτέρω έργου

- τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

- την από 29-05-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουίνη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εταιρεία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε., δυνάμει της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 5444/2018 συμβάσεως  ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ αριθμ. 21/2017 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες μικρές αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16 σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών και την απορρόφηση των απροβλέπτων .

Ο 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) από το Δημοτικό Συμβούλιο>.>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» ποσού 29.000,00€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε., ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες μικρές αυξομειώσεις των ποσοτήτων με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων στο έργο, που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωσή του, εν σχέση με την αριθ. 21/2017 μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 305/ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  09- 08- 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος