ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      							                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/06.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  307/2019

Θέμα 10ο  Η.Δ.: «’Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε Τενέας»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26793/2-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 §  3  του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α΄) το Συμβούλιο κατά την Τρίτη συνεδρίασή του θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει επί των θεμάτων με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη, δηλαδή:

| ΠΑΡΟΝΤΑ | ΑΠΟΝΤΑ |
| --- | --- |
| - Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος - Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, - Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος - Μελέτης Χρήστος –Αντιδήμαρχος - Φαρμάκης Γεώργιος - Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να - Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος - Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος - Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος - Μουρούτσος Γεώργιο, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ - Βλάσσης Δημήτριος - Καρασάββας Ιωάννης - Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης | 1. Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαρχος 2. Δράκος Παναγιώτης 3. Κεφάλας Σταύρος 4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 5 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 6. Χασικίδης Χρήστος, 7. Παππάς Αντώνιος 8 Σταυρέλης Νικόλαος 9.Λαμπρινός Παναγιώτης, 10. Πανταζής Βασίλειος 11. Νανόπουλος Βασίλειος 12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 13. Οικονόμου Γεώργιος 14. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 16. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 17. Σούκουλης Ανδρέας, 18. Κορδώσης Χρήστος 19. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία 20. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη κ. Στέφης Αναστάσιος και απουσίαζαν οι :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| - Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη | - Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου - Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου - Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων - Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου - Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου - Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου - Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου - Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου - Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου - Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας - Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου - Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού - Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου - Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων - Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά - Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας - Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού - Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου - Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου - Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου - Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή  Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  «…Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης….» και ζήτησε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε Τενέας» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης διότι υπάρχει σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του  έργου και κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

- την αριθμ. 25/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» προϋπολογισμού 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

- την αριθμ. 14/228/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

- την αριθμ. 26/409/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 04-09-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,

- την αριθ. 30/485/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων και την αριθμ. 246489/04-12-2018 απόφαση Σ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας ,

- την αριθμ. 773/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελ. Συνεδρίου,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 4584/07-02-2019 συμφωνητικό εκτέλεσης του εν λόγω έργου συνολικού ποσού 303.591,21 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

- Τον 1ο Α.Π.Ε. και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,

- την από 16-07-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.  δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 4584/2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 25/2018 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψη:

α) το γεγονός ότι επήλθαν  μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέση με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας για να τακτοποιηθούν, γεγονός που οφείλεται στη φύση των εργασιών της εργολαβίας που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.

β) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες πάνω από 90%.

Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα προτείνεται η απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να γίνει λειτουργικό.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 303.591,21€ εκ των οποίων 244.828,93€ για εργασίες, 0,17€ για απρόβλεπτες δαπάνες , 2,69€ για αναθεώρηση και  58.759,59€ για Φ.Π.Α.

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

- Συμβατικές εργασίες με ΓΕ& ΕΟ και έκπτωση                     244.828,76€

- Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                      0,17€

- Αναθεώρηση                                                                                   2,69€

- Φ.Π.Α. 24%                                                                             58.759,59€

Σύνολο                                                                                  303.591,21€

Μετά τα παραπάνω :

Προτείνεται :

1) Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» Α.Μ.25/2018 συνολικής δαπάνης 303.591,21 €

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» ποσού 303.591,21€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, επειδή επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν εν σχέση με την αρχική μελέτη 25/2018, μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 307/ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  08- 08- 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος