ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      							                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/12.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  336/2019

Θέμα 10ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ Α.Μ. 39/2018»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27724/8-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 §  3  του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α΄) το Συμβούλιο κατά την Τρίτη συνεδρίασή του θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει επί των θεμάτων με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) μέλη, δηλαδή:

| ΠΑΡΟΝΤΑ | ΑΠΟΝΤΑ |
| --- | --- |
| - Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος - Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, - Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος - Μελέτης Χρήστος –Αντιδήμαρχος - Φαρμάκης Γεώργιος - Παππάς Αντώνιος - Κεφάλας Σταύρος - Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος - Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος - Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος - Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαρχος | 1. Βλάσσης Δημήτριος 2. Δράκος Παναγιώτης 3. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να 4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 5 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 6. Χασικίδης Χρήστος, 7. Σταυρέλης Νικόλαος 8. Μουρούτσος Γεώργιος 9. Λαμπρινός Παναγιώτης, 10. Πανταζής Βασίλειος 11. Νανόπουλος Βασίλειος 12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 13. Οικονόμου Γεώργιος 14. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 16. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 17. Σούκουλης Ανδρέας, 18. Κορδώσης Χρήστος 19. Καρασάββας Ιωάννης 20. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 21. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία 22. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου και απουσίαζαν οι :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου | - Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου - Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου - Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων - Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου - Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου - Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου - Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου - Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου - Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας - Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου - Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού - Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου - Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων - Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά - Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας - Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού - Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου - Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου - Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου - Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη - Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή  Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  «…Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης….» και ζήτησε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ Α.Μ. 39/2018» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, διότι υπάρχει σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του  έργου και κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

- Την αριθμ. 39/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 45.000,00 €,

2. Την αριθμ. 26/413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

3. Την αριθμ. 28/445/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του από 27/09/2018 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,

4. Την αριθμ. 34/558/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ανακήρυξης αναδόχου,

5. την με αριθμ. πρωτ. 5639/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις Κ.Χ. Κατακαλίου» ποσού 21.150,00 €. με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες,

6. Τον 1ο Α.Π.Ε.  και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει,

7. Την από 23-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<<Η εργοληπτική επιχείρηση ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε. δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 5639/2019 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 39/2018 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ.147 παρ.8α και το άρθρ. 156 παρ.5 και το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση των μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν.

β) Το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες μερικών εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, καθώς και το γεγονός ότι απαιτήθηκε η ανάλωση των απρόβλεπτων για να περιληφθεί η αύξηση μερικών ποσοτήτων εργασιών που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και ολοκληρώθηκαν για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους χρειάσθηκε να συνταχθεί ο 1ος τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας  για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.

Γ) Το έργο έχει εκτελεσθεί μέχρι σήμερα σε ποσοστό 100%.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 21.150,00€ εκ των οποίων 17.055,81€ για εργασίες, 0,00€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 0,64€ για αναθεώρηση και  4.093,55€ για Φ.Π.Α.

Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.

Συνοποτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

1ος τακτοποιητικός Α.Π.Ε.:

- Συμβατικές εργασίες με ΕΟ και έκπτωση                              17.055,81 €

- Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                      0,00 €

- Αναθεώρηση                                                                                   0,64 €

- Φ.Π.Α. 24%                                                                              4.093,55 €

Σύνολο                                                                                   21.150,00 €

Μετά τα παραπάνω :

Προτείνεται :

Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

- Η έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αναπλάσεις Κ.Χ. Κατακαλίου» αναδόχου της Επιχείρησης ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ συνολικής δαπάνης  21.150,00 €

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ.Χ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ» ποσού 21.150,00€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε. ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, διότι μετά την ολοκλήρωση του έργου επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες μερικών εργασιών εν σχέση με την αρχική μελέτη 39/2018, μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 336/ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  16- 08- 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος